# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE01-5000-E-MM-001 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | A |
| Fecha | 10/06/2026 |

| Referencia: | Documentación mínima para inicio de proyecto | Lugar: | Meet |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 13/06/2026 16:00 hs | Elaboró: | MP |
| Participantes: | Roberto Aguilar, Jorge Ríos, Lucas Ibáñez (UTE) / Carlos Medina, Martín Paredes, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

1. Kickoff del proyecto y alcance general

SEI presenta el alcance eléctrico de la Ampliación Planta Evaporación

Salar Norte: sector Evaporación (área 1000) y sector MVR (área 2000).

Minera NOA Litio SA confirma presupuesto de horas de fase de diseño de

detalle (1200 hs) y validación de la Base Técnica de Contrato

(SE01-5000-G-BT-001), emitida en esta fecha.

Responsable: SEI - Minera NOA Litio SA.

2. Cronograma general del proyecto

Se presenta cronograma preliminar (SE01-5000-G-CR-001) con hitos de

entrega de ingeniería de detalle para el sector evaporación.

Responsable: SEI.

estándar conforme AEA 90364.

Responsable: SEI - UTE