# MINUTA DE REUNIONES Y VISITAS TÉCNICAS

| Archivo: | SE01-5000-E-MM-002 |
| --- | --- |
| Proyecto | AMPLIACION PLANTA EVAPORACIÓN SALAR NORTE |
| Numero de proyecto | SE01 |
| Cliente | MINERA NOA LITIO |
| Elaboró | MP |
| Revisó | CM |
| Aprobó | (pendiente) |
| Rev | C |
| Fecha | 15/06/2026 |

| Referencia: | Documentación mínima para inicio de proyecto | Lugar: | Meet |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha/Hora: | 15/06/2026 16:00 hs | Elaboró: | MP |
| Participantes: | Roberto Aguilar, Jorge Ríos, Lucas Ibáñez (UTE) / Carlos Medina, Martín Paredes, Lucía Fernández (SEI) | Próx. reunión: | N/A |

## TEMAS TRATADOS Y ACCIONES

## 1. Emisión de documentación base sector Evaporación

## Se revisa emisión conjunta de Listado de Cargas (SE01-1000-E-LC-010),

## Listado de Cables (SE01-1000-E-LC-020) y Hoja de Datos TGBT

## (SE01-1000-E-HD-010), todos en su revisión A. Minera NOA Litio SA no

## observa comentarios.

## Responsable: SEI.

## 2. Codificación y Listado de Documentos

## Se acuerda esquema de codificación definitivo (SE01-5000-G-LD-001 rev.C)

## y se valida el Listado de Documentos del proyecto (SE01-5000-G-LD-003).

## Responsable: SEI - Minera NOA Litio SA.

estándar conforme AEA 90364.

Responsable: SEI - UTE